13_별첨 C. 통제 방안 선정 가이드

Table of Contents

별첨 C. 통제 방안 선정 가이드	2

1. 위험 처리 전략 선택	2

1.1 위험 처리 전략 유형	2

1.2 전략 선택 기준	2

2. 문서 보안 통제 방안	3

2.1 관리적 통제 방안	3

2.2 기술적 통제 방안	4

2.3 물리적 통제 방안	4

3. 문서 보안 등급별 통제 방안	5

3.1 등급별 권장 통제 방안	5

3.2 특수 문서 유형별 추가 통제 방안	5

4. 통제 방안 구현 및 관리	6

4.1 구현 절차	6

4.2 성과 측정	6

4.3 주기적 검토 및 개선	6

5. 작성 예시	7

5.1 위험 처리 방안 결정 작성 예시	7

5.2 핵심 문서 통제 이력 관리 작성 예시	9

5.3 문서 관리 점검 체크 리스트 작성 예시	9

6. 문서 관련 주요 보안 솔루션	10

7. 주의사항	10

별첨 C. 통제 방안 선정 가이드

1. 위험 처리 전략 선택

위험 평가 결과 식별된 위험에 대해 다음 네 가지 전략 중 하나를 선택합니다:

1.1 위험 처리 전략 유형

| 전략 | 설명 | 적용 상황 | 예시 |
| --- | --- | --- | --- |
| 위험 회피(Risk Avoidance) | 위험이 있는 활동 자체를 중단하거나 하지 않는 방법 | 위험도가 매우 높고 통제 비용이 과도한 경우 | 보안 위험이 높은 클라우드 서비스 사용 중단 |
| 위험 전가(Risk Transfer) | 제3자에게 위험을 이전하는 방법 | 전문 업체에 위탁하거나 보험 가입이 효과적인 경우 | 정보보안 보험 가입, 외부 보안 서비스 이용 |
| 위험 감소(Risk Reduction) | 위험 수준을 낮추기 위한 통제책을 구현하는 방법 | 통제 비용 대비 효과가 좋은 경우 | 접근 통제, 암호화, 보안 교육 등 구현 |
| 위험 수용(Risk Acceptance) | 위험을 받아들이고 모니터링하는 방법 | 위험도가 낮거나 통제 비용이 과도한 경우 | 영향이 적은 위험을 모니터링만 실시 |

1.2 전략 선택 기준

| 위험 등급 | 위험도 | 권장 전략 | 승인 권한 |
| --- | --- | --- | --- |
| 상 (High) | 50 이상 | 위험 감소 또는 회피 | CISO/CEO 승인 필요 |
| 중 (Medium) | 30~49 | 위험 감소 또는 전가 | CISO 승인 필요 |
| 하 (Low) | 30 미만 | 위험 수용 또는 감소 | 보안담당장 승인 가능 |

2. 문서 보안 통제 방안

2.1 관리적 통제 방안

| 통제 유형 | 통제 방안 | 적용 대상 | 효과 |
| --- | --- | --- | --- |
| 정책 및 절차 | 문서 분류 기준 수립 | 모든 문서 | 문서의 중요도에 따른 체계적 관리 가능 |
|  | 문서 접근 통제 정책 | 모든 문서 | 권한 없는 접근 차단 |
|  | 문서 저장 및 폐기 절차 | 모든 문서 | 문서 생명주기 전반에 걸친 보안 확보 |
| 권한 관리 | 최소 권한 원칙 적용 | 모든 문서 | 필요한 최소한의 권한만 부여 |
|  | 주기적 권한 검토 | 중요 문서 | 불필요한 권한 식별 및 제거 |
| 교육 및 인식 | 직원 보안 교육 | 모든 직원 | 보안 인식 제고 및 규정 준수 향상 |
|  | 문서 취급 교육 | 중요 문서 취급자 | 중요 문서 취급 방법 교육 |
| 모니터링 | 문서 접근 로그 검토 | 중요 문서 | 비정상적인 접근 탐지 |
|  | 내부 감사 수행 | 모든 부서 | 규정 준수 여부 확인 |

2.2 기술적 통제 방안

| 통제 유형 | 통제 방안 | 적용 대상 | 효과 |
| --- | --- | --- | --- |
| 암호화 | 문서 암호화 (DRM) | 극비/대외비 문서 | 비인가 접근 시에도 내용 보호 |
|  | 저장 매체 암호화 | 모바일 저장 장치 | 기기 분실 시에도 데이터 보호 |
|  | 통신 구간 암호화 | 모든 문서 전송 | 전송 중 데이터 보호 |
| 접근 통제 | 사용자 인증 강화 | 시스템 접근 | 비인가 접근 차단 |
|  | 다중 인증(MFA) | 중요 시스템 | 인증 보안 강화 |
|  | IP 기반 접근 제한 | 내부 시스템 | 외부 접근 통제 |
| 유출 방지 | DLP(Data Loss Prevention) | 중요 문서 | 데이터 유출 탐지 및 차단 |
|  | 워터마킹 | 대외비 이상 문서 | 유출 시 출처 추적 가능 |
|  | 출력 제어 | 극비 문서 | 무단 출력 방지 |
| 모니터링 | 이상 행위 탐지 | 모든 시스템 | 비정상 행위 식별 |
|  | 로그 수집 및 분석 | 모든 시스템 | 사고 발생 시 추적 가능 |

2.3 물리적 통제 방안

| 통제 유형 | 통제 방안 | 적용 대상 | 효과 |
| --- | --- | --- | --- |
| 출입 통제 | 통제구역 지정 | 서버실, 문서보관실 | 물리적 접근 통제 |
|  | 출입 카드 시스템 | 사무실, 통제구역 | 인가된 인원만 출입 허용 |
| 문서 보관 | 보안 캐비닛 | 종이 문서 | 물리적 보관 보안 강화 |
|  | 금고 | 극비 문서 | 최고 수준의 물리적 보호 |
| 문서 파기 | 문서 파쇄기 | 종이 문서 | 안전한 물리적 파기 |
|  | 데이터 완전 삭제 | 저장 매체 | 복구 불가능한 삭제 |

3. 문서 보안 등급별 통제 방안

3.1 등급별 권장 통제 방안

| 보안 등급 | 관리적 통제 | 기술적 통제 | 물리적 통제 |
| --- | --- | --- | --- |
| 극비(8.0~10.0점) | • 접근 권한 개별 승인• 분기별 권한 검토• 취급자 특별 교육• 반출입 승인 절차 | • 문서 암호화(DRM) 필수• 워터마킹 적용• 편집/출력 제한• 다중 인증(MFA)• 상세 접근 로깅 | • 통제구역 내 보관• 보안 캐비닛/금고 사용• 복사본 제한적 허용• 파기 시 입회자 필요 |
| 대외비(6.0~7.9점) | • 부서장 접근 승인• 반기별 권한 검토• 취급자 교육• 반출 내부 승인 | • 문서 암호화 권장• 워터마킹 적용• 접근 로깅• 출력 제한 | • 지정 장소 보관• 보안 캐비닛 사용• 복사본 관리• 안전한 파기 |
| 일반(4.0~5.9점) | • 기본 접근 통제• 연간 권한 검토• 일반 보안 교육 | • 일반 접근 통제• 기본 로깅• 백업 관리 | • 일반 보관• 표준 파기 절차 |
| 관리제외(4.0 미만) | • 최소한의 관리• 일반 보안 교육 | • 기본 접근 통제 | • 일반 보관 |

3.2 특수 문서 유형별 추가 통제 방안

| 문서 유형 | 추가 통제 방안 |
| --- | --- |
| 고객 개인정보 | • 개인정보보호법 준수• 암호화 필수• 접근 이력 관리• 안전한 파기 |
| 재무/회계 자료 | • 접근 권한 엄격 관리• 변경 이력 추적• 외부 감사 대비 관리 |
| 계약서/법적 문서 | • 버전 관리• 원본 보존• 법적 보존 기간 준수 |
| 연구개발 자료 | • 지식재산권 보호 조치• 비밀유지 서약• 부분 공개 통제 |

4. 통제 방안 구현 및 관리

4.1 구현 절차

- 계획 수립: 위험 평가 결과에 따른 통제 방안 선정 및 구현 계획 수립

- 자원 할당: 필요한 예산, 인력, 시간 등 자원 배정

- 구현: 선정된 통제 방안 구현

- 테스트: 구현된 통제 방안의 효과성 테스트

- 교육: 관련 직원 대상 교육 실시

- 모니터링: 통제 방안 운영 현황 지속 모니터링

4.2 성과 측정

| 측정 지표 | 설명 | 측정 방법 |
| --- | --- | --- |
| 통제 구현률 | 계획 대비 구현된 통제 비율 | (구현된 통제 수 / 계획된 통제 수) × 100% |
| 위험 감소율 | 통제 적용 후 위험도 감소 비율 | (적용 전 위험도 - 적용 후 위험도) / 적용 전 위험도 × 100% |
| 보안 사고 감소율 | 통제 적용 후 보안 사고 감소 비율 | (적용 전 사고 수 - 적용 후 사고 수) / 적용 전 사고 수 × 100% |
| 직원 인식도 | 보안 정책 및 절차에 대한 직원 인식 수준 | 설문조사, 모의훈련 등을 통한 측정 |
| 규정 준수율 | 보안 정책 및 절차 준수 비율 | 내부 감사를 통한 측정 |

4.3 주기적 검토 및 개선

| 활동 | 주기 | 담당자 | 내용 |
| --- | --- | --- | --- |
| 통제 효과성 검토 | 반기 1회 | 보안담당 | 구현된 통제의 효과성 평가 |
| 위험 재평가 | 연 1회 | 보안담당, 자산 소유자 | 자산별 위험 재평가 |
| 통제 갱신 | 필요 시 | 보안담당, IT팀 | 효과가 부족한 통제 개선 |
| 정책 및 절차 검토 | 연 1회 | 보안담당, 법무팀 | 정책 및 절차 최신화 |
| 새로운 위협 대응 | 상시 | 보안담당 | 새로운 보안 위협에 대한 대응책 마련 |

5. 작성 예시

5.1 위험 처리 방안 결정 작성 예시

| 위험ID | 자산명 | 위험등급 | 위험도 | 처리전략 | 상세방안 | 구현일정 | 담당자 | 예산(만원) | 예상효과 | 승인상태 | 승인자 | 승인일자 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RISK-001 | 신제품 설계도면(P-2025-01) | 상 (High) | 50.4 | 위험 감소 (Risk Reduction) | 1) 설계도면 DRM 적용 | 2025.07.01 ~ 2025.08.31 | 보안담당 권세창 | 300 | 위험도 50.4 → 15.0 (감소율 70%) | 승인 | 이성영 | 2025.06.10 |
|  |  |  |  |  | 2) 네트워크 접근통제 강화 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3) 직원 보안교육 실시 |  |  |  |  |  |  |  |
| RISK-002 | PLM 시스템(설계개발) | 상 (High) | 72 | 위험 감소 (Risk Reduction) | 1) PLM 시스템 보안패치 적용 | 2025.06.15 ~ 2025.07.31 | 전산팀 권세창 | 500 | 위험도 72.0 → 25.0 (감소율 65%) | 승인 | 이성영 | 2025.06.10 |
|  |  |  |  |  | 2) 이중 인증 도입 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3) 권한 관리 체계 구축 |  |  |  |  |  |  |  |

5.2 핵심 문서 통제 이력 관리 작성 예시

| 문서ID | 문서명 | 문서유형 | 보안등급 | 중요도점수 | 소유부서 | 관리자 | 핵심문서여부 | 선정사유 | 적용통제방안 | 상태 | 특이사항 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EDM-001 | 신제품 설계도면(P-2025-01) | 설계도면 | 극비 | 8.8 | 설계팀 | 김종훈 | 예 | 신제품 핵심 기술정보 포함 | DRM, 접근권한관리, 암호화 | 정상 | DRM 적용 완료 |
| EDM-002 | 고객승인서류(현대차) | 승인서류 | 극비 | 8.3 | 원가영업실 | 조효제 | 예 | 주요 고객 계약 관련 문서 | 접근권한관리, 워터마킹, 추적 | 정상 | 워터마킹 설정 완료 |

5.3 문서 관리 점검 체크 리스트 작성 예시

| 점검 구분 | 점검 항목 | 점검 기준 | 점검 방법 | 적합 여부 | 미적합 여부 | 개선사항 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 문서 분류 | 문서 분류 기준표 작성 및 적용 | 분류 기준표가 수립되고 일관되게 적용되는가? | 문서 검토 | □ 적합 | □ 미적합 |  |
| 문서 분류 | 문서 유형별 적절한 분류 실시 | 문서 유형에 따라 적절히 분류되었는가? | 문서 검토 | □ 적합 | □ 미적합 |  |
| 중요도 평가 | 중요도 평가 기준 적용 | 중요도 평가 기준이 문서화되고 적용되었는가? | 문서 검토 | □ 적합 | □ 미적합 |  |

6. 문서 관련 주요 보안 솔루션

| 솔루션 유형 | 주요 기능 | 도입 고려 사항 |
| --- | --- | --- |
| DRM(Digital Rights Management) | • 문서 암호화• 접근 통제• 사용 제한(읽기, 편집, 인쇄)• 만료 설정 | • 사용자 편의성• 시스템 호환성• 관리 용이성 |
| DLP(Data Loss Prevention) | • 데이터 유출 탐지• 정책 기반 차단• 모니터링 및 보고 | • 오탐률• 성능 영향• 관리 복잡성 |
| ECM(Enterprise Content Management) | • 문서 중앙화• 버전 관리• 워크플로우• 접근 통제 | • 기존 시스템 통합• 사용자 교육• 마이그레이션 비용 |
| EDRM(Enterprise Digital Rights Management) | • 기업 전체 DRM 관리• 통합 정책 적용• 중앙 모니터링 | • 구축 비용• 관리 인력• 사용자 수용성 |

7. 주의사항

- 통제 방안은 비즈니스 요구사항과 균형을 이루어야 합니다. 과도한 통제는 업무 효율성을 저해할 수 있습니다.

- 모든 통제 방안은 정기적으로 효과성을 검토하고 필요 시 개선해야 합니다.

- 통제 방안 적용 시 사용자 교육과 인식 제고가 중요합니다.

- 신기술 도입 시 발생할 수 있는 새로운 위험에 대비하여 통제 방안을 지속적으로 업데이트해야 합니다.

- 비용 대비 효과를 고려하여 적절한 통제 방안을 선정해야 합니다.